INFORME DE MADUREZ TECNICA — ACTUALIZACIÓN DE ESTADO

Plataforma Multitenant CR  |  Revisión: 2026-05-21  |  Hallazgos resueltos: 12/30 (40%)

| 12 ✅ Resueltos | 3 ⚠️ Parciales | 15 ❌ Pendientes | 40% 📈 Avance |
| --- | --- | --- | --- |

# Estado de Hallazgos por Categoría

| ID | Área | Problema | Estado | Evidencia / Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Backend/Security | No hay refresh token — JWT expira y fuerza re-login | ✅ RESUELTO | RefreshTokenService + RefreshTokenRepository + endpoint /auth/refresh implementados |
| C-02 | Backend/Config | application-prod.properties usaba H2 in-memory con create-drop | ✅ RESUELTO | Apunta a PostgreSQL con ${PGHOST}/${PGDATABASE}/${DB_USERNAME}/${DB_PASSWORD} |
| C-03 | Backend/Security | GlobalExceptionHandler expone ex.getMessage() en 500 | ❌ Pendiente | Handler genérico de 500 aún retorna ex.getMessage() — ocultar con mensaje genérico + UUID |
| C-04 | Backend/Security | Sin configuración CORS explícita | ❌ Pendiente | No se encontró CorsConfiguration en SecurityConfig |
| C-05 | Backend/Security | Clave AES hardcodeada en properties | ✅ RESUELTO | Migrada a ${ENCRYPTION_SECRET} en todos los perfiles (dev/prod) |
| C-06 | Flutter | Sin manejo de token expirado — sin interceptor 401 con retry | ✅ RESUELTO | api_client.dart detecta 401, llama _tryRefresh() y reintenta la petición original |
| C-07 | DevOps | Sin CI/CD pipeline configurado | ❌ Pendiente | Sin evidencia de GitHub Actions ni pipeline automatizado |
| C-08 | DevOps | Sin variables de entorno separadas por ambiente en Flutter | ❌ Pendiente | api_constants.dart tiene URL hardcodeada — sin dart-define ni flavors reales |
| C-09 | Testing | Solo contextLoads en backend; cero tests en Flutter | ❌ Pendiente | Un único test file en backend; sin tests unitarios ni de widgets en Flutter |
| H-01 | Backend | Paginación ausente en listados | ❌ Pendiente | No se encontró Pageable/Page en los controllers |
| H-02 | Backend | Sin rate limiting en endpoints de auth | ❌ Pendiente | Sin Bucket4j ni filtro de throttle |
| H-03 | Backend + Flutter | Refresh token no implementado (flujo completo) | ✅ RESUELTO | Backend: RefreshTokenService completo. Flutter: interceptor + TokenStorage.leerRefreshToken() |
| H-04 | Flutter | Sin estado offline / sin manejo de conectividad | ✅ RESUELTO | connectivity_plus: ^6.1.4 + connectivity_provider.dart en lib/core/providers/ |
| H-05 | Flutter | icono_bold.png referenciado pero no declarado en pubspec.yaml | ❌ Pendiente | Archivo no existe en assets ni está en pubspec — remover referencia o agregar asset |
| H-06 | Backend | Webhooks de pasarelas sin validación de firma (HMAC) | ✅ RESUELTO | BoldServiceImpl.verificarFirmaBold() con HMAC-SHA256; PasarelaController recibe X-Event-Checksum y bold-signature |
| H-07 | Flutter | Sin internacionalización (strings hardcoded) | ⚠️ Parcial | app_strings.dart centraliza los strings pero no usa flutter_localizations — soporte multi-idioma pendiente |
| H-08 | Backend | Sin auditoría de cambios (sin tabla de audit log) | ❌ Pendiente | Sin @EntityListeners ni tabla de auditoría detectada |
| H-09 | Backend | TenantFilter no valida JWT antes de extraer tenant — posible NPE | ✅ RESUELTO | TenantFilter valida X-Tenant-ID: no null/blank + regex alfanumérico + caché de timezone |
| M-01 | Flutter | Navigator 1.0 sin deep linking ni rutas nombradas | ❌ Pendiente | go_router no presente en pubspec |
| M-02 | Backend | Sin caché (Redis/Caffeine) en consultas frecuentes | ❌ Pendiente | Sin @Cacheable ni configuración de caché detectada |
| M-03 | Flutter | Providers con lógica de negocio mezclada con estado UI | ⚠️ Parcial | base_api_service.dart existe en lib/core/services/ — separación en progreso |
| M-04 | Backend | DTOs sin validación @Valid en algunos controllers | ⚠️ Parcial | AdminDashboardController, AdminPublicacionController, InquilinoController y otros sin @Valid |
| M-05 | Flutter | Sin loading skeleton — solo CircularProgressIndicator genérico | ✅ RESUELTO | skeletonizer: ^2.1.3 en pubspec, usado en admin_dashboard.dart y kpi_carousel.dart |
| M-06 | Backend | Sin soft delete — registros se eliminan permanentemente | ❌ Pendiente | Sin deletedAt ni @Where de Hibernate detectado |
| M-07 | Flutter | Imágenes sin compresión ni lazy loading | ❌ Pendiente | cached_network_image no está en pubspec |
| B-01 | Flutter | Colores hardcodeados fuera del ThemeData | ✅ RESUELTO | AppColors y AppTheme centralizados en lib/shared/theme/app_theme.dart — usado en toda la app |
| B-02 | Backend | Logs sin nivel estructurado (System.out) | ✅ RESUELTO | Sin System.out.println en ningún archivo .java del backend |
| B-03 | Flutter | Sin análisis estático configurado (analysis_options.yaml mínimo) | ✅ RESUELTO | analysis_options.yaml con flutter_lints incluido y configurado |
| B-04 | Backend | Swagger/OpenAPI no configurado | ❌ Pendiente | springdoc-openapi no encontrado en pom.xml |
| B-05 | Flutter | Sin manejo de versión de API en cliente HTTP | ❌ Pendiente | ApiConstants.dart no versiona los endpoints (/api/... sin /v1/) |

# Resumen por Categoría

| Categoría | ✅ Resueltos | ⚠️ Parciales | ❌ Pendientes | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICO | 4 | 0 | 5 | 4/9 (44%) |
| ALTO | 4 | 1 | 4 | 4/9 (44%) |
| MEDIO | 1 | 2 | 4 | 1/7 (14%) |
| BAJO | 3 | 0 | 2 | 3/5 (60%) |

# Próximos Pasos Prioritarios

| ID | Acción | Esfuerzo | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| C-03 | GlobalExceptionHandler: reemplazar ex.getMessage() por mensaje genérico + UUID interno | 2 h | Seguridad — evita fuga de info interna |
| C-04 | Configurar CORS explícito con lista blanca en SecurityConfig | 2 h | Bloquea peticiones de orígenes no autorizados |
| H-01 | Agregar Pageable en listados de residentes, tenants y pagos | 1 día | Evita OutOfMemory con conjuntos grandes |
| H-02 | Rate limiting en /auth/login con Bucket4j o Spring Rate Limiter | 4 h | Mitiga fuerza bruta |
| C-07 | GitHub Actions: build + tests + análisis estático en cada PR | 1 día | Base para todo el ciclo DevOps |
| C-08 | dart-define o flutter_dotenv para separar URLs dev/staging/prod | 4 h | Elimina riesgo de publicar a prod con URL de dev |
| H-08 | Tabla de audit log con @EntityListeners en entidades críticas | 1 día | Trazabilidad regulatoria |
| M-06 | Soft delete con campo deletedAt + @Where en entidades clave | 4 h | Permite recuperar registros borrados por error |

Generado: 2026-05-21  |  Proyecto CR  |  12 de 30 hallazgos resueltos