PROYECTO CR — INFORME DE MADUREZ TÉCNICA v2.0

App Multitenant · Conjuntos Residenciales · Spring Boot 3.2.2 + Flutter 3.x + PostgreSQL

Mayo 2026  ·  Actualización: Timezone-per-Tenant implementado

| Módulos | Entidades | Hallazgos totales |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 29 | 30 |  |

| Resueltos | Pendientes | Progreso |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7+extras | 23 | 23% |  |

| 🔴 CRÍTICO — 9 hallazgos | 🟠 ALTO — 9 hallazgos | 🟡 MEDIO — 7 hallazgos | 🟢 BAJO — 5 hallazgos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 1. Resumen Ejecutivo

Este documento presenta la segunda actualización del informe de madurez técnica del Proyecto CR. Desde la versión inicial (Abril 2026) se han resuelto los hallazgos críticos de seguridad JWT (C-01, C-06) y se han implementado correcciones de alto impacto en el flujo de cobros y moras (H-03, H-04, H-07). Adicionalmente, se implementó la arquitectura de timezone-per-tenant, que resuelve un bug latente en el cálculo de moras para conjuntos fuera de Colombia (UTC-5).

## 1.1 Progreso por Severidad

| Severidad | Total | Resueltos | Pendientes | Progreso | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🔴 CRÍTICO | 9 | 2 (C-01, C-06) | 7 | ██░░░░░░░░ | 22% |
| 🟠 ALTO | 9 | 3 (H-03, H-04, H-07) | 6 | ███░░░░░░░ | 33% |
| 🟡 MEDIO | 7 | 0 | 7 | ░░░░░░░░░░ | 0% |
| 🟢 BAJO | 5 | 0 | 5 | ░░░░░░░░░░ | 0% |
| TOTAL | 30 | 5 formales + extras | 25 | ██░░░░░░░░ | 17-23% |

Los porcentajes consideran los hallazgos formales del informe original. Las mejoras adicionales (BUG-TZ, FEAT-TZ) no estaban en el scope inicial pero elevan la madurez real del sistema.

# 2. Hallazgos Resueltos

C-01 — Refresh Token sin rotación

Severidad: CRÍTICO ¦ Estado: ✅ RESUELTO

| Problema | El refresh token no se renovaba al usarlo, permitiendo reutilización indefinida. |
| --- | --- |
| Solución | Implementada rotación automática: cada uso genera un nuevo token y revoca el anterior. Access token: 15 min. Refresh token: 30 días. Tabla refresh_tokens con jti único. |
| Archivos | AuthService.java, RefreshToken.java, RefreshTokenRepository.java |
| Impacto | Elimina vector de robo de sesión y replay attacks |

C-06 — JWT sin revocación posible

Severidad: CRÍTICO ¦ Estado: ✅ RESUELTO

| Problema | No había mecanismo para invalidar tokens activos (logout, cambio de contraseña). |
| --- | --- |
| Solución | Tabla token_blacklist en schema public para access tokens. Al hacer logout o cambiar contraseña, el jti del token se añade a la blacklist hasta su expiración. |
| Archivos | TokenBlacklist.java, JwtFilter.java, AuthService.java |
| Impacto | Logout efectivo en todos los dispositivos, protección ante robo de token |

H-03 — Cobros sin índices de búsqueda

Severidad: ALTO ¦ Estado: ✅ RESUELTO

| Problema | Queries de cobros por estado + fecha sin índices — full table scan en tablas grandes. |
| --- | --- |
| Solución | Índices compuestos agregados: (estado, fecha_limite_pago), (unidad_id, estado), (fecha_vencimiento). Migration V2__add_cobros_indexes.sql. |
| Archivos | V2__add_cobros_indexes.sql |
| Impacto | Query de moras de O(n) a O(log n). Crítico para conjuntos con 500+ unidades |

H-04 — Cálculo de moras hardcodeado a UTC-5

Severidad: ALTO ¦ Estado: ✅ RESUELTO

| Problema | LocalDate.now() sin timezone — en servidores UTC calculaba mora un día antes. |
| --- | --- |
| Solución | ColombiaTimeZone.java refactorizado para leer TenantContext.getTimezone(). TenantFilter inyecta la timezone del tenant en el contexto del thread. |
| Archivos | ColombiaTimeZone.java, TenantContext.java, TenantFilter.java |
| Impacto | Elimina cobro de mora un día antes en servidores UTC |

H-07 — @Scheduled sin TenantContext

Severidad: ALTO ¦ Estado: ✅ RESUELTO

| Problema | El job de moras nocturno ejecutaba sin tenant activo — NullPointerException o datos mezclados entre tenants. |
| --- | --- |
| Solución | calcularMoras() itera todos los tenants activos, seteando TenantContext por cada uno en bloque try/finally. calcularMorasParaTenant() queda @Transactional. |
| Archivos | CobroService.java |
| Impacto | Job nocturno seguro: cada tenant usa su propio schema y timezone |

# 3. Mejoras Adicionales Implementadas

Las siguientes mejoras no estaban en el informe original pero fueron identificadas y resueltas durante la implementación de los hallazgos formales.

BUG-TZ — Bug: @Scheduled ejecutaba sin timezone de tenant

| Contexto | Descubierto al implementar H-07. El cron job ejecutaba sin TenantContext → ColombiaTimeZone.hoy() retornaba UTC en lugar de America/Bogota. |
| --- | --- |
| Fix | CobroService.calcularMoras() ahora itera Tenant.findAll(activo=true), setea TenantContext.setTenant() + TenantContext.setTimezone() en try/finally. |
| Estado | ✅ Resuelto — CobroService.java refactorizado |

FEAT-TZ — Arquitectura: Timezone configurable por tenant

| Motivación | La app debe soportar conjuntos en Argentina (UTC-3), México (UTC-6), etc. Sin timezone por tenant, todos los cálculos asumirían Colombia. |
| --- | --- |
| Backend | • Tenant.timezone (String, default "America/Bogota") • TenantContext: segundo ThreadLocal<String> para timezone • TenantFilter: ConcurrentHashMap cache (1 SELECT por schema, no por request) • ColombiaTimeZone.zoneActual() lee TenantContext • DTOs actualizados: CrearTenantRequest, TenantResponse, LoginResponse |
| Flutter | • TimezonePickerField: widget reutilizable con ~80 timezones, búsqueda por país • Wizard paso básico: campo timezone con selector en bottom sheet • TokenStorage: persiste timezone de sesión • AuthProvider: expone timezone como getter • DateFormatter utility usando package intl |
| Estado | ✅ Implementado — Backend + Flutter. Backward compatible (default Bogotá) |

# 4. Hallazgos Pendientes

## 4.1 CRÍTICO — Pendientes (7)

| ID | Hallazgo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| C-02 | Sin rate limiting en endpoints públicos | Login, registro y refresh sin límite de intentos. Vulnerable a brute force y DDoS. |
| C-03 | Contraseñas sin política de complejidad | Acepta cualquier string. Sin mínimo de caracteres, sin requisitos especiales. |
| C-04 | Sin auditoría de acciones críticas | No hay registro de quién hizo qué en operaciones sensibles (pagos, eliminaciones). |
| C-05 | Datos sensibles en logs | Posible exposición de datos de pago o PII en logs de aplicación. |
| C-07 | Sin HTTPS forzado en backend | No se redirige HTTP→HTTPS. Configurable en Spring Security. |
| C-08 | Secretos en código fuente | JWT secret y credenciales BD pueden estar hardcodeadas o en archivos versionados. |
| C-09 | Sin validación de input en DTOs | Falta @Valid + anotaciones de Bean Validation en DTOs críticos. |

## 4.2 ALTO — Pendientes (6)

| ID | Hallazgo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| H-01 | Sin paginación en listados | findAll() sin paginación. Con 1000+ registros causa OOM y timeout. |
| H-02 | N+1 queries en cobros | Carga unidades dentro de loop. 100 unidades = 101 queries. |
| H-05 | Sin manejo de errores global | @ControllerAdvice ausente o incompleto. Excepciones exponen stacktrace. |
| H-06 | Transacciones sin timeout | @Transactional sin timeout. Deadlocks pueden bloquear el servidor. |
| H-08 | Sin health checks | Actuator /health no configurado o expuesto sin autenticación. |
| H-09 | Sin circuit breaker en integraciones externas | Llamadas a servicios externos sin timeout ni fallback. |

## 4.3 MEDIO — Pendientes (7)

| ID | Hallazgo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| M-01 | Sin caché de consultas frecuentes | Consultas repetitivas sin @Cacheable. |
| M-02 | Migraciones sin rollback plan | Scripts Flyway sin scripts de revert. |
| M-03 | Sin compresión de respuestas HTTP | JSON sin GZIP. Impacto en móviles con baja conectividad. |
| M-04 | Logs sin estructura JSON | Logs en texto plano dificultan análisis con ELK/CloudWatch. |
| M-05 | Sin tests de integración | Solo tests unitarios con mocks. Sin pruebas contra BD real. |
| M-06 | CORS demasiado permisivo | allowedOrigins("*") en producción. |
| M-07 | Sin versionado de API | Endpoints sin /v1/. Cambios breaking afectarían todos los clientes. |

## 4.4 BAJO — Pendientes (5)

| ID | Hallazgo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| B-01 | Sin documentación Swagger/OpenAPI | API sin documentación interactiva. |
| B-02 | Sin README técnico actualizado | Instrucciones de setup desactualizadas. |
| B-03 | Variables de entorno sin ejemplo | Falta .env.example con variables requeridas. |
| B-04 | Sin Dockerfile | Despliegue manual. Sin imagen Docker lista para CI/CD. |
| B-05 | Sin pipeline CI/CD | Sin GitHub Actions o similar para build/test/deploy automático. |

# 5. Plan de Mejora Actualizado

## ✅ Fase Completada — Seguridad JWT + Timezone

| ID | Tarea | Estado |
| --- | --- | --- |
| C-01 | Refresh token con rotación automática | ✅ Listo |
| C-06 | JWT blacklist para revocación de tokens | ✅ Listo |
| H-03 | Índices en tabla cobros | ✅ Listo |
| H-04 | Fix timezone en cálculo de moras | ✅ Listo |
| H-07 | Scheduled job con TenantContext correcto | ✅ Listo |
| BUG-TZ | Bug timezone en job nocturno resuelto | ✅ Listo |
| FEAT-TZ | Timezone configurable por tenant (backend + Flutter) | ✅ Listo |

## Mes 1 — Seguridad Restante (CRÍTICO)

| ID | Tarea | Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| C-02 | Rate limiting con Bucket4j o Spring RateLimiter | 2-3 días |
| C-03 | Política de contraseñas + validación Bean Validation | 1 día |
| C-07 | Forzar HTTPS en Spring Security | < 1 día |
| C-08 | Mover secretos a variables de entorno / vault | 1 día |
| C-09 | @Valid + Bean Validation en todos los DTOs | 2 días |

## Mes 2 — Observabilidad y Rendimiento (ALTO)

| ID | Tarea | Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| C-04 | Auditoría de acciones (AuditLog entity + interceptor) | 3 días |
| C-05 | Sanitizar logs — redactar datos sensibles | 1 día |
| H-01 | Paginación con Pageable en todos los listados | 3 días |
| H-02 | Resolver N+1 con JOIN FETCH / @EntityGraph | 2 días |
| H-05 | @ControllerAdvice global con respuestas estándar | 1 día |
| H-06 | Timeout en @Transactional críticos | < 1 día |

## Mes 3 — Calidad y Ops (MEDIO)

| ID | Tarea | Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| M-01 | @Cacheable en consultas frecuentes (tenants, config) | 1 día |
| M-04 | Logs estructurados JSON (Logback + ECS) | 1 día |
| M-05 | Tests de integración con Testcontainers | 5 días |
| M-06 | CORS restrictivo por ambiente | < 1 día |
| M-07 | Versionado /v1/ en todos los endpoints | 2 días |

## Mes 4 — DevOps y Documentación (BAJO)

| ID | Tarea | Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| B-01 | Swagger/OpenAPI 3 + springdoc-openapi | 2 días |
| B-04 | Dockerfile multi-stage para backend | 1 día |
| B-05 | GitHub Actions: build + test + docker push | 2 días |
| B-02/03 | README técnico + .env.example actualizados | 1 día |